Contrato de Prestação de Serviços

Consultoria de Implantação em Controladoria Jurídica

LOCAL: [CIDADE/ESTADO]   DATA: [DD/MM/AAAA]

| CONTRATANTE |  |
| --- | --- |
| Razão Social | [Razão Social do Escritório] |
| CNPJ | [XX.XXX.XXX/0001-XX] |
| Endereço da sede | [Endereço completo] |
| E-mail | [e-mail do escritório] |
| Telefone | [(XX) XXXXX-XXXX] |
| Representante Legal | [Nome completo] |
| CPF | [XXX.XXX.XXX-XX] |
| CONTRATADA |  |
| Nome | [SUA CONSULTORIA] |
| CNPJ | [CNPJ DA CONSULTORIA] |
| E-mail | contato@kcontrollers.com.br |
| Representante Legal | [NOME DA CONSULTORA] |
| CPF | [CPF DA CONSULTORA] |

# DO OBJETO

  - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Consultoria de Implantação em Controladoria Jurídica pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme escopo e condições definidos neste instrumento e na proposta comercial aprovada, anexada ao presente contrato.

  - O CONTRATANTE declara ter sido previamente atendido pela CONTRATADA por meio do serviço de Diagnóstico Estruturado em Controladoria Jurídica, cujo relatório serviu de base para a definição das prioridades de implantação. A realização prévia do Diagnóstico é condição para a contratação da Consultoria de Implantação, sendo sua ausência motivo de não início dos serviços.

Parágrafo único. Não estão incluídas neste contrato as atividades de execução operacional diária das rotinas implantadas, as quais deverão ser realizadas por profissional interno designado pelo CONTRATANTE.

# DOS SERVIÇOS E ESCOPO

  - A Consultoria de Implantação está estruturada em 4 fases progressivas com duração estimada de 4 meses: Fase 0 (processo seletivo para contratação do Controller Jurídico interno); Fase 1 (implantação dos fluxos críticos - Meses 1-2); Fase 2 (indicadores operacionais e relatórios gerenciais - Meses 3-4); Fase 3 (Workshop de Boas Práticas - Mês 4). O detalhamento completo de cada fase consta da proposta comercial aprovada, anexada a este contrato.

  - Cada fluxo da Fase 1 abrangerá as etapas de levantamento, validação e implantação, realizadas em reuniões virtuais ou presenciais, além da documentação executada pela CONTRATADA.

  - O CONTRATANTE compromete-se a fornecer os acessos, permissões e informações necessárias à execução adequada dos serviços, incluindo acesso ao sistema jurídico utilizado pelo escritório.

  - A CONTRATADA poderá, a seu critério, delegar parte das atividades operacionais a profissionais parceiros, sob sua supervisão, permanecendo como única responsável perante o CONTRATANTE.

  - Qualquer alteração de escopo, acréscimo de fases ou fluxos, reuniões extras, ajustes decorrentes de reformulações internas do escritório, novas demandas não previstas ou exigências que ultrapassem as atividades expressamente descritas neste instrumento serão considerados serviços adicionais e dependerão de prévia aprovação e readequação de valores entre as partes mediante aditivo contratual.

# DA FASE 0 - CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA E INEGOCIÁVEL

  - A contratação de um Controller Jurídico interno é condição prévia obrigatória e inegociável para o início e continuidade da Consultoria de Implantação. O CONTRATANTE declara, neste ato, que não conta com esse profissional na data de assinatura deste contrato e se obriga expressamente a contratá-lo antes do início da Fase 1. A liberação da Fase 1 fica condicionada à comprovação formal por e-mail da contratação do profissional, sem a qual nenhuma reunião, entrega ou atividade será iniciada ou agendada, independentemente de qualquer outro fator.

  - A CONTRATADA prestará apoio ao processo seletivo para contratação do Controller Jurídico interno como primeira e exclusiva atividade da Fase 0, com prazo de 15 dias corridos contados da assinatura deste contrato. O apoio da CONTRATADA limita-se às seguintes atividades:

    - Divulgação da vaga nas páginas oficiais da [SUA CONSULTORIA];

    - Triagem inicial de currículos com base nos critérios técnicos definidos conjuntamente com o CONTRATANTE;

    - Realização de 1 (uma) entrevista conjunta entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE com o(s) candidato(s) selecionado(s) na triagem, de forma individual;

    - A partir da seleção do candidato, toda a condução do processo de contratação, incluindo, formalização do vínculo, registro, integração e demais procedimentos de RH, é de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE, não cabendo à CONTRATADA qualquer participação ou responsabilidade nessa etapa.

  - Prazo máximo de tolerância: caso o CONTRATANTE não comprove a contratação do Controller Jurídico interno no prazo de 30 dias corridos contados da assinatura deste contrato, a CONTRATADA estará automaticamente autorizada a: (a) suspender todas as atividades do projeto; e (b) considerar o contrato rescindido por inadimplemento de condição essencial.

    - No contrato parcelado, será retida integralmente a 1ª parcela já paga, a título de ressarcimento pelas atividades de Fase 0 prestadas e pela reserva de agenda realizada.

    - No contrato à vista, será retido o valor equivalente a R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) pelo mesmo motivo, sendo o saldo restante restituído ao CONTRATANTE no prazo de 10 dias corridos após a formalização da rescisão.

  - Caso o CONTRATANTE solicite e a CONTRATADA concorde com a concessão de prazo adicional além dos 30 dias, tal prorrogação deverá ser formalizada por escrito mediante aditivo contratual, podendo a CONTRATADA condicionar a prorrogação ao pagamento de taxa de reserva de agenda no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por mês adicional, a ser negociada entre as partes.

  - O Controller Jurídico interno é profissional do CONTRATANTE, por ele selecionado, contratado e gerido, sem qualquer vínculo empregatício, societário, trabalhista, previdenciário ou civil com a CONTRATADA. São de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE, sem participação da CONTRATADA: a definição da forma de contratação, o pagamento de remuneração e encargos, a gestão e supervisão diária, a rescisão e todos os seus reflexos jurídicos, a garantia de permanência durante e após o projeto e qualquer outro ato decorrente da relação laboral. A CONTRATADA limita-se à orientação sobre o perfil adequado, triagem de currículos e participação em 1 (uma) entrevista conjunta com cada candidato selecionado, não indicando, contratando nem respondendo pelo profissional escolhido.

  - A assinatura deste contrato e o pagamento inicial constituem reconhecimento expresso pelo CONTRATANTE da obrigatoriedade prevista nesta cláusula, não podendo ser alegada surpresa ou desconhecimento posterior.

# DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

| INVESTIMENTO TOTAL R$ 7.000,00 (sete mil reais) Parcelado em 4 parcelas vinculadas às entregas |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
| 1ª | Na assinatura do contrato | R$ 1.750,00 |
| 2ª | Na conclusão da Fase 1 | R$ 1.750,00 |
| 3ª | Na conclusão da Fase 2 | R$ 1.750,00 |
| 4ª | Na realização do Workshop (Fase 3) | R$ 1.750,00 |

  - Os pagamentos deverão ser realizados via boleto bancário ou PIX, sob titularidade da CONTRATADA, com a emissão da respectiva nota fiscal.

  - A conclusão de cada fase para fins de liberação da parcela correspondente será formalizada por e-mail pela CONTRATADA, com indicação das entregas realizadas e aceite do CONTRATANTE no prazo de 2 dias úteis. Transcorrido o prazo sem manifestação, o aceite será presumido. O pagamento da parcela vinculada deverá ser realizado em até 2 dias úteis contados do aceite expresso ou do aceite presumido, conforme o caso. A presunção de aceite somente opera quando a comunicação tiver sido enviada ao endereço de e-mail cadastrado neste instrumento, sendo o CONTRATANTE pessoa jurídica representada por profissional com poderes de decisão.

  - Em caso de atraso no pagamento, incidirá multa moratória de 2% sobre o valor devido, além de juros de mora de 1% ao mês. Atrasos superiores a 15 dias corridos poderão ensejar a inclusão do débito em protesto extrajudicial e/ou cobrança judicial, sem prejuízo da rescisão contratual.

# DO PRAZO, CRONOGRAMA E COMPROMETIMENTO DO CONTRATANTE

  - O prazo total estimado para execução completa dos serviços é de até 4 meses, contados a partir do início efetivo da Fase 1, condicionado à conclusão da Fase 0 nos termos da Cláusula 3.

  - O projeto segue sequência obrigatória: (1) assinatura e pagamento inicial, ativando a Fase 0; (2) conclusão do processo seletivo em até 15 dias corridos; (3) reunião de onboarding com o Controller contratado, com participação obrigatória do Controller, do responsável do escritório e da CONTRATADA; (4) elaboração e assinatura do cronograma como Anexo ao contrato; (5) início da Fase 1. Nenhuma etapa pode ser iniciada sem o cumprimento da anterior.

  - O prazo de 4 meses tem início na data da reunião de onboarding, independentemente da data de assinatura formal do cronograma. A assinatura do cronograma deverá ocorrer em até 3 dias úteis após o onboarding, passando a integrar este contrato como Anexo com força vinculante equivalente.

  - Regras para Reagendamento de Reuniões

    - Cada reunião agendada somente poderá ser reagendada mediante comunicação formal por e-mail com antecedência mínima de 48 horas úteis antes do horário previsto, salvo casos fortuitos ou força maior devidamente justificados.

    - É permitido o reagendamento de até 1 (uma) reunião por fase por solicitação do CONTRATANTE, sem qualquer penalidade. A partir do 2º reagendamento dentro da mesma fase, incidirá taxa de reagendamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por reunião, a ser acrescida à próxima parcela devida no contrato parcelado ou cobrada separadamente via PIX ou boleto bancário no prazo de 5 dias úteis, após o reagendamento, no caso de contrato pago à vista.

    - O não comparecimento do CONTRATANTE ou de membro essencial de sua equipe à reunião agendada, sem comunicação prévia nos termos da subcláusula anterior, será considerado falta injustificada, sujeitando o CONTRATANTE à taxa de reagendamento prevista na subcláusula 5.4.2, independentemente de novo agendamento ser solicitado.

    - Caso o CONTRATANTE não apresente disponibilidade para reagendamento dentro do prazo de 15 dias úteis após a reunião cancelada ou não realizada, a CONTRATADA poderá, a seu critério: (a) suspender as atividades do projeto pelo período de inatividade; ou (b) considerar a fase correspondente concluída para fins de cobrança da parcela vinculada, desde que todas as entregas previstas na proposta comercial para aquela fase tenham sido disponibilizadas ao CONTRATANTE.

  - Consequências da Inatividade Prolongada

    - Considera-se inatividade prolongada qualquer período superior a 20 dias úteis sem realização de reunião, sem entrega de informações solicitadas ou sem resposta do CONTRATANTE a comunicações enviadas pela CONTRATADA, quando a causa for imputável exclusivamente ao CONTRATANTE.

    - Verificada a inatividade prolongada, a CONTRATADA notificará o CONTRATANTE por e-mail, concedendo prazo de 10 dias úteis para retomada. Decorrido esse prazo sem manifestação ou retomada efetiva, a CONTRATADA poderá: (a) suspender formalmente o projeto; (b) emitir cobrança das parcelas correspondentes às fases em andamento; e/ou (c) rescindir o contrato com retenção de todos os valores pagos e cobrança das parcelas vencidas, a título de ressarcimento integral pelos serviços prestados e reserva de agenda.

    - A retomada do projeto após inatividade prolongada superior a 60 dias corridos imputável ao CONTRATANTE poderá, a critério exclusivo da CONTRATADA, ser condicionada ao pagamento de taxa de retomada no valor de R$ 500,00, em razão da necessidade de replanejamento, atualização do diagnóstico e reorganização da agenda.

  - Para viabilizar a execução do projeto, o CONTRATANTE obriga-se a: (a) disponibilizar participação ativa nas reuniões agendadas, pessoalmente ou por representante com poderes de decisão; (b) fornecer informações, documentos e acessos solicitados em até 5 dias úteis após cada solicitação formal; (c) designar um ponto de contato interno responsável por centralizar as comunicações com a CONTRATADA; e (d) garantir a participação do Controller Jurídico interno em todas as reuniões de Fase 1 em diante. O descumprimento reiterado dessas obrigações, após notificação formal, conferirá à CONTRATADA o direito de rescindir o contrato com retenção de todos os valores pagos, sem necessidade de comprovação de prejuízo. A readequação do cronograma em casos de atraso fora do controle de ambas as partes, incluindo casos fortuitos ou força maior devidamente comprovados, deverá ser acordada por escrito, sem aplicação de multa ou penalidade.

Parágrafo único. Caso a CONTRATADA acumule atrasos superiores a 30 dias corridos por fatores exclusivamente a ela imputáveis, sem apresentar cronograma de recuperação, o CONTRATANTE poderá notificá-la formalmente concedendo prazo de 15 dias corridos para regularização. Não havendo regularização, o CONTRATANTE poderá rescindir o contrato com direito à restituição dos valores pagos pelas entregas não realizadas, limitada ao valor das parcelas correspondentes às fases não iniciadas, descontadas as despesas administrativas e de planejamento já incorridas pela CONTRATADA, não podendo a restituição total superar 50% do valor contratado, independentemente das circunstâncias.

  - Salvo disposição expressa em contrário, todos os prazos deste contrato são contados em dias úteis, excluindo finais de semana, feriados nacionais, estaduais e municipais e emendas de feriado. Os prazos expressamente fixados em dias corridos são: os da Cláusula 3, o da subcláusula 5.5.3, o da subcláusula 13.1 e o do parágrafo único da subcláusula 5.6. Nesses casos, feriados nacionais e estaduais suspendem a contagem, que retoma no primeiro dia útil subsequente. A CONTRATADA comunicará períodos de não operação por e-mail com antecedência mínima de 3 dias úteis, exceto para feriados de calendário oficial.

  - Em caso de impedimento temporário da CONTRATADA por motivo de força maior devidamente comprovado, incluindo doença incapacitante, os prazos serão suspensos pelo período correspondente, sem ônus para nenhuma das partes. A CONTRATADA comunicará o CONTRATANTE por e-mail em até 2 dias úteis do início do impedimento, indicando previsão de retomada. Impedimentos superiores a 30 dias corridos conferem a qualquer das partes o direito de rescindir o contrato nos termos da subcláusula 12.6.

# DO SUPORTE E COMUNICAÇÃO

  - A comunicação oficial entre as partes será realizada exclusivamente por e-mail, garantindo rastreabilidade e registro formal. A CONTRATADA prestará suporte remoto para esclarecimento de dúvidas relacionadas aos fluxos implantados, com prazo de resposta de até 48 horas úteis para demandas regulares e 24 horas úteis para demandas urgentes, contados do recebimento nos canais oficiais. Comunicações fora desses canais ou fora do horário de atendimento não garantem resposta imediata.

  - O horário de atendimento externo da CONTRATADA é de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

# DA MUDANÇA DE SISTEMA JURÍDICO DURANTE O PROJETO

  - Caso o CONTRATANTE decida, durante a execução deste contrato, realizar a migração ou troca do sistema jurídico utilizado pelo escritório, tal decisão é de sua exclusiva responsabilidade e não altera o valor, o escopo nem as obrigações financeiras deste contrato.

  - A mudança de sistema durante o projeto não implica prorrogação automática do cronograma nem suspensão das parcelas vinculadas às fases. O CONTRATANTE assume integralmente o ônus da transição, incluindo configuração, migração de dados, treinamento de equipe no novo sistema e eventuais incompatibilidades técnicas.

  - A CONTRATADA poderá prestar apoio consultivo ao CONTRATANTE durante a transição de sistema, exclusivamente para esclarecimento de dúvidas relacionadas à adequação dos fluxos ao novo ambiente, sem que isso configure obrigação de reconfigurar integralmente os fluxos já implantados, postergar entregas previstas ou renegociar o valor contratado.

  - As responsabilidades de alinhamento, auditoria, correção e governança do sistema jurídico, incluindo parametrizações, configurações, correção de inconsistências, lançamentos retroativos e ajustes operacionais no sistema, são de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE e de seu Controller Jurídico interno. A CONTRATADA poderá orientar consultivamente sobre boas práticas, mas sem obrigação de executar ou supervisionar essas atividades operacionais.

  - Caso o CONTRATANTE realize a troca de sistema durante as Fases 1 ou 2 e a nova plataforma apresente limitações técnicas que inviabilizem a implantação de fluxos já acordados, as partes deverão negociar por escrito a adaptação do escopo afetado em até 10 dias corridos após a identificação da incompatibilidade, podendo haver readequação de valores mediante aditivo contratual, sendo o valor de referência para ajuste de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por fluxo que necessite ser reconfigurado ou adaptado ao novo sistema, independentemente do número de reuniões envolvidas.

  - Não havendo acordo nesse prazo, qualquer das partes poderá rescindir o contrato, sendo devidos a CONTRATADA os valores correspondentes às fases concluídas e à fase em andamento, sem direito a restituição por parte da CONTRATADA, aplicando-se os critérios de apuração previstos na cláusula 13. Tal negociação não suspende as demais entregas do projeto.

# Da troca do Controller Jurídico Interno

  - Caso o CONTRATANTE realize a troca do Controller Jurídico interno durante a execução do contrato, tal decisão é de sua exclusiva responsabilidade e não suspende, posterga nem altera o cronograma contratual, as parcelas devidas ou as obrigações do CONTRATANTE perante este instrumento.

  - Em caso de troca do Controller Jurídico interno durante o projeto, o CONTRATANTE obriga-se a: (a) comunicar a CONTRATADA formalmente por e-mail em até 2 dias úteis após o desligamento; (b) garantir que o novo profissional esteja disponível para participar das reuniões e atividades seguintes dentro do cronograma vigente; e (c) arcar com os custos de nivelamento do novo profissional, que incluem 1 (uma) reunião de onboarding com a CONTRATADA para atualização do andamento do projeto, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a ser pago via PIX ou boleto no prazo de 5 dias úteis após a realização da reunião. Reuniões adicionais além desta, caso necessárias, serão cobradas mediante negociação entre as partes.

  - A ausência temporária ou definitiva do Controller Jurídico interno, sem que o CONTRATANTE designe substituto em até 15 dias úteis, configura situação de inatividade do projeto imputável ao CONTRATANTE, aplicando-se as consequências previstas na subcláusula 5.5, independentemente da causa do desligamento.

# DO ESCOPO E LIMITES DE RESPONSABILIDADE

  - A responsabilidade da CONTRATADA limita-se às entregas expressamente previstas no escopo deste contrato. As excludentes de responsabilidade estão listadas na subcláusula 9.2.

  - A CONTRATADA não se responsabiliza por perdas, danos ou prejuízos decorrentes de: (a) erros operacionais da equipe interna do escritório após o treinamento; (b) não adoção ou adoção incorreta das rotinas implantadas; (c) falhas ou limitações técnicas de sistemas jurídicos de terceiros; (d) atrasos causados pelo CONTRATANTE.

# DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO

  - Este contrato não estabelece vínculo empregatício, societário ou de representação entre as partes, de forma que cada uma será responsável por suas próprias obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas.

  - A CONTRATADA atuará com plena autonomia técnica e gerencial, não havendo subordinação direta com a equipe do CONTRATANTE.

  - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 12 (doze) meses após seu encerramento, o CONTRATANTE se compromete a não contratar, em qualquer modalidade, profissionais apresentados pela CONTRATADA no âmbito da Fase 0 ou das demais fases do projeto, salvo mediante autorização prévia e escrita da CONTRATADA. O descumprimento desta cláusula sujeitará o CONTRATANTE ao pagamento de indenização equivalente a 3 (três) vezes o valor total deste contrato, sem prejuízo de outras perdas e danos comprovadas.

# DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

  - Ambas as partes se comprometem a manter sigilo sobre todas as informações confidenciais a que tiverem acesso em razão da execução deste contrato, mesmo após seu encerramento, cumprindo integralmente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

  - A obrigação de sigilo estende-se às informações de clientes, processos e estratégia do escritório.

  - A CONTRATADA declara que utilizará os dados pessoais fornecidos única e exclusivamente para as finalidades relacionadas a este contrato, abstendo-se de utilizá-los para qualquer outro propósito.

  - O compartilhamento de dados com terceiros pela CONTRATADA somente ocorrerá quando indispensável à execução deste contrato e mediante observância da legislação aplicável.

  - A CONTRATADA poderá mencionar a existência da relação contratual e resultados gerais do projeto em materiais institucionais e de divulgação, sem identificar dados confidenciais, processos ou estratégias do escritório. Caso o CONTRATANTE não concorde com qualquer menção, deverá comunicar por escrito no prazo de 10 dias úteis após o encerramento do contrato, hipótese em que a CONTRATADA se absterá de qualquer referência identificável ao CONTRATANTE.

# DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E USO DOS MATERIAIS

  - Os materiais produzidos e entregues pela CONTRATADA no âmbito deste contrato são de sua exclusiva autoria e propriedade intelectual, sendo licenciados ao CONTRATANTE para uso interno exclusivo. São materiais fornecidos pela CONTRATADA:

    - Manual de Controladoria Jurídica;

    - Atas das reuniões realizadas durante o projeto, acompanhadas das respectivas gravações;

    - Material oficial de orientação sobre indicadores operacionais;

    - Modelo básico de relatório gerencial para uso no dia a dia, estruturado com base nas informações disponíveis no software interno do escritório;

    - Apresentação em PDF do Workshop de Boas Práticas em Controladoria Jurídica.

Parágrafo único. É expressamente vedado ao CONTRATANTE reproduzir, compartilhar, comercializar, ceder ou disponibilizar esses materiais a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e escrita da CONTRATADA. O uso fora dos limites aqui estabelecidos caracteriza violação de propriedade intelectual, sujeitando o CONTRATANTE às sanções previstas na Lei nº 9.610/1998, sem prejuízo de indenização por perdas e danos.

# DA RESCISÃO

  - Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato mediante comunicação escrita formal com antecedência mínima de 30 dias corridos, independentemente da forma de pagamento adotada.

  - Para fins desta cláusula, o valor do contrato é o valor efetivamente contratado e constante da Cláusula 4, sendo considerado proporcional às fases em partes iguais, sendo cada fase equivalente a 25% do valor total contratado, aplicando-se essa proporcionalidade tanto ao contrato parcelado, quanto ao contrato pago à vista.

  - Em caso de rescisão, aplicam-se os seguintes critérios de apuração, tomando como base a data da notificação formal:

    - Fases concluídas: integralmente devidas a CONTRATADA, sem restituição.

    - Fase em andamento na data da rescisão: devida integralmente, sem restituição, desde que ao menos uma reunião ou entrega documentada tenha sido realizada. Caso contrário, aplica-se o tratamento de fase não iniciada.

    - Fases não iniciadas: sujeitas a restituição ao CONTRATANTE caso o valor já tenha sido pago, nos seguintes termos: (a) no contrato parcelado, não há restituição, pois as parcelas somente se tornam exigíveis na conclusão de cada fase; (b) no contrato à vista, a restituição equivale ao valor proporcional das fases não iniciadas, limitada a 50% do valor total contratado, descontadas as despesas de planejamento, onboarding e Fase 0 já realizadas.

    - Rescisão por inadimplência do CONTRATANTE: além dos critérios acima, incidirá multa rescisória de 20% sobre o valor das fases não iniciadas.

    - Rescisão por força maior ou consenso mútuo: as partes apurarão conjuntamente os valores devidos sem aplicação de multas, formalizando o encerramento por escrito.

# DO FORO

  - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de [CIDADE/ESTADO], com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

| CONTRATANTE [Nome do Representante Legal] [CPF] [NOME DO ESCRITÓRIO] [CNPJ] |  | CONTRATADA [NOME DA CONSULTORA] [SUA CONSULTORIA] |
| --- | --- | --- |