| Proposta de Consultoria | Cliente Data: | [NOME DO CLIENTE] [DATA] |
| --- | --- | --- |
| Implantação de Controladoria Jurídica |  |  |

SOBRE A K CONTROLLERS

A [SUA CONSULTORIA] é uma consultoria especializada em Controladoria Jurídica, voltada exclusivamente para escritórios de advocacia que buscam transformar sua operação com estratégia, organização e eficiência.

Atuamos de forma 100% consultiva e estratégica, sem execução operacional, entregando método, estrutura e clareza para que o escritório alcance autonomia e controle sobre sua própria gestão.

OBJETIVO DA PROPOSTA

A presente proposta tem como objetivo a contratação da Consultoria de Implantação [SUA CONSULTORIA], voltada à estruturação completa da Controladoria Jurídica do escritório. O projeto contempla a implantação de fluxos operacionais críticos, indicadores de gestão e relatórios gerenciais, organizados em fases progressivas, garantindo padronização, controle e eficiência em cada etapa da rotina jurídica.

Observação¹: Esta proposta não inclui a execução operacional diária das rotinas implantadas. A operação das rotinas deverá ser realizada por profissional interno do escritório.

Observação²: A Consultoria de Implantação pressupõe a existência de um Controller Jurídico interno dedicado à operação das rotinas. Caso o escritório ainda não conte com esse profissional, a contratação é condição prévia ao início da implantação, e a [SUA CONSULTORIA] apoia o processo seletivo como primeira atividade do projeto, com prazo limite de 15 dias corridos após a assinatura do contrato.

ESCOPO DA PROPOSTA

A Consultoria de Implantação está estruturada em 4 fases progressivas, trabalho conjunto. Cada fluxo da Fase 1 passa por 3 encontros: levantamento, validação e implantação.

FASE 0 - Pré-Implantação

| FASE | FLUXO |
| --- | --- |
| Fase 0 | Processo Seletivo para Controller Jurídico com apoio da [SUA CONSULTORIA] (quando aplicável). Prazo: até 15 dias corridos após a assinatura. A Fase 1 inicia após a contratação ou confirmação do profissional já existente. |

FASE 1 - Fluxos Críticos (Alto Risco Jurídico)

| FASE | FLUXO |
| --- | --- |
| Fase 1 | Fluxo 1 - Gestão de Publicações, Prazos e Protocolos |
| Fase 1 | Fluxo 2 - Demais Atividades de Controladoria Jurídica (cadastro, encerramento e auditoria processual, governança do sistema, revisão de manuais e fluxos) e Organização Documental |

FASE 2 - Indicadores e Gestão

| FASE | FLUXO |
| --- | --- |
| Fase 2 | Fluxo 3 - Indicadores Operacionais (volumetria de processos com curva de ajuizamento e produtividade da equipe) |
| Fase 2 | Fluxo 4 - Relatórios Gerenciais (baseados nos indicadores da Fase 2) |

FASE 3 - Consolidação

| FASE | ATIVIDADE |
| --- | --- |
| Fase 3 | Workshop de Boas Práticas em Controladoria Jurídica (consolidação dos fluxos com toda a equipe) |

PRAZO E CRONOGRAMA

O projeto tem duração de 2/3 meses, estruturado em fases progressivas. O cronograma detalhado com as datas das reuniões e entregas, será ajustado em conjunto com o cliente na reunião inicial.

| PERÍODO | FASE | ATIVIDADES |
| --- | --- | --- |
| Meses 1-2 | Fase 1 - Fluxos Críticos | Implantação dos Fluxos 1 e 2 + entrega do Manual de Controladoria |
| Meses 2-3 | Fase 2 - Indicadores e Gestão | Indicadores operacionais e modelo de relatório gerencial |
| Mês 3 | Fase 3 - Consolidação | Workshop de boas práticas com toda a equipe |

INVESTIMENTO E CONDIÇÕES COMERCIAIS

| Investimento Total R$ 7.000,00 (sete mil reais) parcelado em 4x vinculadas às entregas | Condição Especial R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) a vista - desconto de 10% |
| --- | --- |

Forma de Pagamento - Parcelado

| PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1ª | Na assinatura do contrato | R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) |
| 2ª | Na conclusão da Fase 1 | R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) |
| 3ª | Na conclusão da Fase 2 | R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) |
| 4ª | Na realização do Workshop (Fase 3) | R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) |

Pagamentos via PIX ou boleto bancário, com emissão de nota fiscal.

Condição especial à vista válida até: 04 de setembro de 2026.

Observação³: Caso haja necessidade de migração de sistema jurídico, essa decisão deverá estar definida antes do início da implantação. O investimento referente ao software é de responsabilidade do escritório.

OBSERVAÇÕES E CONDIÇÕES OPERACIONAIS

- Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

- Prazo de retorno para demandas urgentes: até 24 horas úteis. Demais demandas: até 48 horas úteis.

- Todos os contatos e solicitações devem ser realizados pelos canais oficiais da [SUA CONSULTORIA], informados no e-mail inaugural do projeto.

- Eventuais ajustes ou solicitações fora do escopo desta proposta serão tratados mediante aditivo contratual.

- A [SUA CONSULTORIA] presta serviços de forma independente, sem vínculo empregatício, societário ou trabalhista com o escritório.

- Itens não contemplados neste escopo serão considerados solicitações adicionais, podendo gerar readequação de valores.

PRÓXIMOS PASSOS

Caso haja interesse, os passos seguintes serão:

- Aceite formal desta proposta.

- Assinatura e formalização do contrato.

- Reunião inicial para apresentação do cronograma detalhado.

Esta proposta tem validade até 04 de setembro de 2026.

Agradecemos a confiança e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

[SUA CONSULTORIA]

Assinatura do Cliente